załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA  (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ: wsparcie eksperckie w opracowaniu, weryfikacji i testowaniu algorytmów waloryzacyjnych terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

Usługa będzie realizowana w ramach projektu: ”Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi (OPI TPP 3.0)”, który jest

prowadzony przez konsorcjum w składzie: Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy oraz Województwo Śląskie (lider projektu: Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy).

Celem opracowywanych algorytmów jest wskazanie preferowanych kierunków zagospodarowania terenów poprzemysłowych i zdegradowanych opisanych w bazie systemu OPI TPP 3.0.

Wśród analizowanych kierunków zagospodarowania wyróżniono: zabudowę mieszkaniową, centra logistyczne, tereny produkcyjne, produkcję energii z OZE, rekreację, tereny zielone i bioretencyjne. W ramach przedmiotu zamówienia, przewidziano prace dla zespołu 6 ekspertów w specjalizacjach branżowych:

1. zabudowa mieszkaniowa,

2. centra logistyczne,

3. tereny produkcyjne,

4. produkcja energii z OZE,

5. rekreacja,

6. tereny zielone i bioretencyjne.

# Założenia organizacyjne przedmiotu zamówienia

Prace prowadzone będą warsztatowo i iteracyjnie: po uzgodnieniach następuje dopracowanie modelu i jego test na danych z bazy OPI-TPP 3.0.

Eksperci wykonują prace analityczne indywidualnie oraz prace konsolidacyjne wspólnie (warsztat).

Zamawiający zapewnia:

- materiał wejściowy: wstępną listę czynników i wskaźników opracowaną przez GIG-PIB,

- zestaw danych do testów i ekspertyz: uzupełnioną bazę danych dla wskazanych terenów,

- narzędzia i formaty robocze (np. arkusze, szablony tabel, definicje pól w bazie).

# Zakres

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Etap 1. Warsztat on-line:

Udział ekspertów w warsztacie on-line obejmującym:

- przekazanie informacji wstępnych i kontekstu systemu OPI-TPP 3.0,

- omówienie metodyki prac nad algorytmami waloryzacji,

- doprecyzowanie definicji każdego kierunku przyszłego zagospodarowania,

- ustalenie organizacji pracy, ról, kanałów komunikacji i zasad wersjonowania materiałów.

Produkt etapu 1:

Protokół uzgodnień z warsztatu on-line zawierający:

- definicje kierunków i zakresy interpretacyjne (co obejmują, a czego nie),

- plan prac i zasady obiegu materiałów.

Etap 2. Przegląd i weryfikacja modelu czynników i wskaźników (prace indywidualne/własne ekspertów):

Zakres pracy ekspertów obejmuje:

- analizę i weryfikację opracowanej przez Zespół GIG-PIB listy czynników decydujących o atrakcyjności terenu pod kątem różnych form przyszłego zagospodarowania wraz z przypisanymi im wskaźnikami,

- analizę rozróżnialności wskaźników (brak duplikacji, nadmiernej współliniowości na poziomie koncepcyjnym),

- uzupełnienie kompletności list (dodanie lub usunięcie),

- weryfikacja nazewnictwa,

- poprawności kierunku wpływu wskaźnika (czy wzrost wartości zwiększa czy zmniejsza atrakcyjność),

- wskazanie wskaźników wiodących – wymiarujące czynnik, które stanowić mają podstawę do stworzenia skali punktowej (lista 2-3 wskaźników, których kombinacja ocen będzie wpływać na skalę punktową dla czynnika) wraz z krótkim uzasadnieniem,

- zdefiniowanie czynników (warunków) wykluczających możliwość rozpatrywania danego kierunku zagospodarowania dla terenu, w postaci reguł decyzyjnych:

  - warunek logiczny i próg (np. „jeżeli X > próg, to kierunek Y = wykluczony”),

  - uzasadnienie merytoryczne i odniesienie do danych w bazie,

  - sposób obsługi braków danych (np. „brak danych = brak wykluczenia” albo „brak danych = wymaga weryfikacji użytkownika”).

Produkty etapu 2:

- tabela wskaźników wiodących przypisana do czynników i kierunków,

- katalog reguł wykluczających dla kierunków zagospodarowania, w postaci jednoznacznych zapisów progowych/logicznych.

Etap 3. Konsolidacja i parametryzacja modelu (warsztat stacjonarny w GIG-PIB, Katowice):
Udział 6 ekspertów w warsztacie stacjonarnym obejmującym:

- uspójnienie listy czynników i wskaźników (rozstrzygnięcie rozbieżności między ekspertami, doprecyzowanie definicji),

- budowę skal punktowych dla wybranych wskaźników wiodących (z progami i mapowaniem wartości na punkty),

- nadanie wag czynnikom względem kierunków zagospodarowania (oddzielnie dla każdego kierunku, jeśli wymagane),

- uzgodnienie sposobu agregacji punktacji (na poziomie wskaźnik -> czynnik -> kierunek) oraz obsługi braków danych.

Produkty etapu 3:

- Zatwierdzona wersja robocza modelu (czynniki-wskaźniki-skale-wagi-reguły),

- Protokół z warsztatu zawierający decyzje i parametry.

Etap 4. Testowanie:

W ramach podsumowania prac, każdy z ekspertów przygotuje ekspertyzę (18 000 – 20 000 znaków ze spacjami)

dla 10 wskazanych terenów poprzemysłowych lub zdegradowanych (każdy ekspert otrzyma odrębną listę terenów do analizy wraz z uzupełnioną bazą danych na potrzebę przeprowadzenia waloryzacji). W ramach ekspertyzy, bazując na opracowanych listach czynników i wskaźników należy ocenić przydatność wskazanych terenów do wybranego kierunku zagospodarowania (każdy ekspert ocenia wg swojej specjalizacji). Dodatkowo należy zidentyfikować ograniczenia zaproponowanej metody oceny oraz przygotować rekomendacje dla przyszłych użytkowników Systemu OPI-TPP 3.0, dotyczące proponowanego rozszerzenia zakresu analiz.

Produkty etapu 4:  ekspertyza.

# Harmonogram prac (przewidywane terminy):

- warsztat on-line:  16 luty 2026

- przekazanie wyników pracy ekspertów nad listą czynników i wskaźników:  27 luty 2026

- warsztat stacjonarny w GIG-PIB:  6 marca 2026

- przekazanie ekspertyz:  27 marca 2026

Wszystkie formularze, formatki dokumentów, zakresy poszczególnych części ekspertyz zostaną przedstawione ekspertom przez Zespół GIG – PIB do 3 dni roboczych przed spotkaniem on-line. Wszystkie dane, niezbędne do realizacji zadań, dot. terenów poprzemysłowych i zdegradowanych zostaną dostarczone przez Zespół GIG - PIB.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. oferta może obejmować:

- całość zamówienia (wszystkie 6 ekspertyz specjalizacji branżowej – 6 części),

- dowolną ilość części zamówienia (dowolną ilość ekspertyz specjalizacji branżowej).

Wykonawca w ofercie powinien jednoznacznie wskazać, której części zamówienia, dotyczy jego oferta (której specjalizacji branżowej).

Informacje dodatkowe:

Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego zapewnienia sobie dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania w miejscu realizacji warsztatu stacjonarnego (w GIG-PIB Katowice). Koszty dojazdu i zakwaterowania nie stanowią odrębnego przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga ich wkalkulowania w cenę oferty.

Prawa autorskie:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał pełne prawa autorskie do utworów (ekspertyz) powstałych w ramach realizacji zamówienia, a prawa te będą wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów (ekspertyzy), w zakresie: utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania i udostępniania w sieci Internet, na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.