Załącznik nr 1

- USŁUGA UTRZYMANIA

Zasady realizacji usługi utrzymania:

1) Ogólne zasady realizacji usługi utrzymania:

- Wykonawca świadczy usługę utrzymania Systemu TALPA „Oprogramowanie do akwizycji danych i oceny dawek oraz wykonywania analiz statystycznych” dla Zamawiającego.

- Usługa utrzymania Systemu TALPA obejmuje:

  - wszystkie komponenty Systemu,

  - systemy operacyjne, w oparciu, o które funkcjonuje System,

  - zadania administracji wszystkimi komponentami Systemu,

  - obsługę kopii zapasowych baz danych Systemu i ich odtwarzania,

  - usuwanie awarii Systemu  oraz skutków awarii Systemu, oprogramowania, a także wszelkich negatywnych skutków spowodowanych korzystaniem z błędnie działających wersji Systemu   we wszystkich lokalizacjach funkcjonowania Systemu,

  - usuwanie Wad w oprogramowaniu Systemu,

- wytworzone w ramach Usługi modyfikacji Modyfikacje,

- odtworzenie Systemu  i przywrócenie do pełnej funkcjonalności po katastrofie, pod pojęciem katastrofy Zamawiający rozumie uszkodzenie lub całkowite zniszczenie większości istniejącej infrastruktury systemowej, kiedy do przywrócenia sprawności Systemu  niezbędne są działania związane z odtwarzaniem zniszczonych zasobów sprzętowych i danych,

- monitorowanie i rekomendowanie Zamawiającemu konieczność zainstalowania poprawek i aktualizacji, na poszczególnych elementach Systemu dla środowisk technologicznych w infrastrukturze centralnej, takich jak oprogramowania:

- sieciowych systemów operacyjnych,

- aplikacyjne,

- bazodanowe,

- komunikacyjne (o ile system zawiera tego typu oprogramowanie),

- do prezentacji treści,

- oraz pozostałego oprogramowania technologicznego i narzędziowego będącego w posiadaniu Zamawiającego, a niezbędnego do bezpiecznego działania Systemu ,

a następnie ich wdrożenie na wszystkich środowiskach wskazanych przez Zamawiającego lub na podstawie zgłoszeń instalacji poprawek żądanych do aktualizacji przez Zamawiającego wraz przygotowaniem dokumentacji instalacyjno–konfiguracyjnej (wdrożeniowej) jak i instalacji nowych środowisk na poziomie infrastruktury centralnej we wszystkich środowiskach Zamawiającego (produkcyjnych, testowych oraz aktualizacji tych instrukcji przy każdej istotnej zmianie.

  - Realizacja usługi utrzymania będzie wykonywana w sposób niezakłócający normalnego funkcjonowania Zamawiającego pomiędzy godziną 7:00 a 18:00 w dni robocze.

  - Realizacja usługi utrzymania będzie wykonywana z należytą starannością, zgodnie z wytworzoną przez Wykonawcę w ramach realizacji Systemu Dokumentacją (w szczególności dokumentacją techniczną i eksploatacyjną) oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

  - Wykonawca zapewnia obsługę Wad, niemożliwych do zdiagnozowania i usunięcia w sposób zdalny (za pośrednictwem łącza VPN lub telefonicznie), na miejscu u Zamawiającego przez specjalistę ze strony Wykonawcy.

- Rodzaje kwalifikacji zgłoszeń oraz czas ich realizacji:

| Rodzaj problemu | Opis | Czas reakcji | Czas na usunięcie błędu |
| --- | --- | --- | --- |
| Awaria | Zatrzymanie eksploatacji Systemu TALPA, utrata danych lub naruszenie ich spójności, w wyniku której niemożliwe jest prowadzenie bieżącej działalności Systemu. | 24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze | do 72 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze |
| Błąd Krytyczny | Błąd uniemożliwiający poprawne wykorzystanie Systemu lub jego istotnej funkcjonalności do realizacji procesów biznesowych. Zakłócenie pracy Systemu polegające na ograniczeniu realizacji lub uciążliwości w realizacji jednej z funkcji Systemu Działanie Systemu prowadzące do otrzymywania błędnych wyników przetwarzania danych lub praca Systemu , niezgodna z dokumentacją. Po udostępnieniu rozwiązania czasowego pozwalającego na realizację błędnie działającej usługi (wdrożeniu obejścia) błąd krytyczny staje się Błędem Niekrytycznym. | 24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze | do 4 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego |
| Błąd Niekrytyczny | Zakłócenie pracy Systemu TALPA mogące mieć wpływ na jego funkcjonalność, natomiast nieograniczające zdolności operacyjnych Systemu w obrębie obsługi i wspomagania procesów biznesowych, niebędące Awarią, ani Błędem Krytycznym. Błędy drobne, błędy ergonomiczne lub kosmetyczne błędy (np. format pól, brak walidacji, literówki, błędne nazwy, konieczność zbędnych „kliknięć” w celu uzyskania pożądanego przez użytkownika rezultatu, itp.). | 24 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze | do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego |
| Konfiguracja | 1. Dostosowanie Systemu TALPA z uwagi na: - zamiany obowiązujących przepisów - zmiany organizacyjno-administracyjne, - zmiany w środowisku teleinformatycznym Zamawiającego, - zmiany w konfiguracji sieci WAN w oparciu, o którą funkcjonuje System 2. Instalacja poprawek aktualizacji do środowiska technologicznego Systemu - Analiza i przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z podatności komponentów Systemu lub systemów operacyjnych w infrastrukturze centralnej na cyberprzestępczość. - Optymalizacja funkcjonowania Systemu w uzgodnieniu z Zamawiającym, obejmująca optymalizację kodu źródłowego Systemu , systemu baz danych w infrastrukturze centralnej, serwerów aplikacyjnych. | 48 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego w dni robocze | w terminie ustalonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, w przypadku braku porozumienia Stron, termin realizacji zostanie ustalony samodzielnie przez Zamawiającego |

Procedura realizacji zgłoszeń (Awaria, Błąd Krytyczny, Błąd Niekrytyczny, Konfiguracja)

  - Zamawiający przewiduje następujące kanały komunikacji:

    - za pośrednictwem formatki ekranowej zgłoszenia w aplikacji Redmine udostępnionej przez Wykonawcę lub innego systemu ustalonego przez Strony,

    - w przypadku zgłoszeń typu Awaria, dodatkowo telefonicznie lub faxem na numer wskazany przez Wykonawcę.

  - Zgłoszenie przesłane przez Zamawiającego lub po godz. 16.30 w dniu roboczym Wykonawca przyjmuje do realizacji następnego dnia roboczego o godz. 8.30.

  - Za moment zgłoszenia uznaje się datę i godzinę zarejestrowania zgłoszenia w aplikacji Redmine.

  - Zamawiający kategoryzuje zgłoszenia na formularzu zgłoszenia zgodnie z kwalifikacją określoną w tabeli zawierającej rodzaje kwalifikacji zgłoszeń.

  - W sytuacji kiedy rozwiązanie zgłoszenia wymaga zainstalowania nowej wersji Systemu TALPA, Wykonawca wykona aktualizację w środowiskach testowym (jeśli istnienie) oraz produkcyjnym w infrastrukturze centralnej zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

- Procedura zgłaszania Zamawiającemu konieczności zainstalowania poprawek i aktualizacji poszczególnych elementów Systemu TALPA dla środowisk technologicznych.

  - Wykonawca przedstawia listę poprawek do zainstalowania do każdego środowiska technologicznego. Zamawiający zawsze może żądać dodatkowego (ponad listę poprawek przedstawioną przez Wykonawcę|) wykonania poprawek, lecz nie więcej niż raz na miesiąc.

  - Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia listy poprawek do zainstalowania informuje Wykonawcę, które ze zgłoszonych poprawek będą podlegać realizacji.

  - Wykonawca przeprowadza wdrożenie poprawek podlegających realizacji w terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania zatwierdzenia ich przez

Zamawiającego.

  - Za nieterminowe wdrożenie poprawek podlegających realizacji naliczone zostaną kary umowne jak za Błąd Niekrytyczny.

  - Z realizacji zgłoszenia poprawek Wykonawca sporządza raport zgłoszenia.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu każdorazowo aktualizację Systemu TALPA za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawierającą w szczególności;

  - numer wersji,

  - kompletne kody źródłowe,

  - wykaz zmian w stosunku do poprzedniej wersji,

  - instrukcję użytkownika jeżeli wymagała aktualizacji ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania w związku z wprowadzonymi zmianami a także skutkami zmian wersji oprogramowania od strony użytkowej,

  - zaktualizowaną dokumentację.

- ASYSTA TECHNICZNA/MODYFIKACJA SYSTEMU TALPA „Oprogramowanie do akwizycji danych i oceny dawek oraz wykonywania analiz statystycznych”

- Pod pojęciem Modyfikacji Systemu TALPA Zamawiający rozumie zmiany w Systemie, w tym w szczególności rekonfigurację systemu poprzez między innymi dodanie nowych funkcjonalności, zmiany kodu źródłowego inne niż wynikające z Usługi utrzymania.

- Zamawiający może zlecić Wykonawcy Modyfikacje systemu, których pracochłonność liczona jest w łącznym wymiarze 100 roboczogodzin.

- Procedura zgłaszania zleceń Modyfikacji oraz kanały komunikacji

    - Zgłoszenie Modyfikacji wykonywane będą za pośrednictwem za pośrednictwem formatki ekranowej zgłoszenia w aplikacji Redmine udostępnionej przez Wykonawcę lub innego systemu ustalonego przez Strony,

    - Zamawiający określa kryteria jakościowe produktów Modyfikacji w zgłoszeniu zlecenia Modyfikacji.

    - Strony ustalają w drodze porozumienia pracochłonność i termin wykonania Modyfikacji. Od momentu przedstawienia opisu Modyfikacji Wykonawca zobowiązany jest w ciągu nie więcej niż 5 (pięciu) dni roboczych przedstawić szacowaną wycenę co do pracochłonności realizacji oraz termin wykonania pod rygorem naliczenia kar umownych.

    - Zamawiający potwierdza zlecenie Modyfikacji lub rezygnuje z niego.

    - Potwierdzenie zgłoszenia Modyfikacji Systemu   oznacza uzgodnienie przez strony terminu wykonania Modyfikacji oraz jej pracochłonności. Datą od której jest liczony termin realizacji Modyfikacji jest datą potwierdzenia zgłoszenia.

    - Przed przystąpieniem do wykonania Modyfikacji Systemu, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu do akceptacji projekt zmian z elementami wskazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający dokona akceptacji projektu zmian lub zgłosi uwagi w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia przedstawienia projektu. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca przedstawi ponownie projekt do akceptacji w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

    - Wykonawca przystępuje do wykonania Modyfikacji po akceptacji projektu zmian przez Zamawiającego.

    - Po wykonaniu Modyfikacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wersję aplikacji Systemu i/lub środowiska technologicznego Systemu   wraz ze stosowną dokumentacją po naniesionych zmianach modyfikacyjnych.

    - Zamawiający weryfikuje przekazaną wersję sprawdzając, czy w zmodyfikowanej nowej wersji aplikacji Systemu  zostały uwzględnione wymagania określone na formularzu zgłoszenia oraz w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie zmian, a także czy przekazana wersja nie zawiera błędów i dokumentacja jest kompletna.

    - Wyniki weryfikacji Zamawiający przekazuje Wykonawcy drogą elektroniczną w postaci raportu z testowania wersji.

    - W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego względem dostarczonej Modyfikacji, Wykonawca dokona stosownych poprawek. Po ponownym dostarczeniu przez Wykonawcę Modyfikacji zostanie przeprowadzony jej odbiór zgodnie z procedurą opisaną w pkt. h – j. Terminowa realizacja Modyfikacji będzie dochowana pod warunkiem, że bezusterkowy odbiór nastąpi w terminie ustalonym zgodnie z pkt. c.

    - W przypadku braku błędów, uniemożliwiających poprawną i zgodną z określonymi kryteriami jakościowymi eksploatację zmodyfikowanej aplikacji,

Zamawiający dokonuje odbioru nowej wersji aplikacji.

    - Prawidłowość wykonania Modyfikacji zostanie potwierdzona podpisanym bez zastrzeżeń przez obie Strony Protokołem Odbioru Usług Modyfikacji.

- PROCEDURA  AKTUALIZACJI  SYSTEMU

  - Każdorazowo w przypadku dokonania aktualizacji Systemu TALPA „Oprogramowanie do akwizycji danych i oceny dawek oraz wykonywania analiz statystycznych”, instalacja aktualizacji na środowisku produkcyjnym następuje na zlecenie Zamawiającego.

  - Wykonawca, przez czas trwania Umowy, będzie prowadził ewidencję dostarczanych wersji Systemu, zawierającą:

- numer kolejny,

- numer wersji,

- datę zatwierdzenia wersji przez Zamawiającego / polecenie instalacji wersji, d. datę instalacji wersji,

- skrótowy opis zmian, które wersja uwzględnia,

- ewentualne uwagi.

- DOKUMENTACJA

- Wykonawca zaktualizuje Dokumentację zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego standardami w dziedzinie dokumentowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji w języku polskim w jednym wydrukowanym egzemplarzu oraz  w wersji elektronicznej w formacie DOC i formacie PDF w przypadku dokumentów tekstowych oraz innych formatach w przypadku diagramów oraz schematów drogą elektroniczną.

- Wszystkie dokumenty, tworzone w ramach realizacji przedsięwzięcia, będą charakteryzowały się wysoką jakością, na którą będą miały wpływ, takie czynniki jak:

- Czytelna i zrozumiała struktura zarówno poszczególnych dokumentów jak i całej Dokumentacji z podziałem na rozdziały, podrozdziały i sekcje.

- Zachowanie standardów, a także sposób pisania, rozumianych jako zachowanie jednolitej i spójnej struktury, formy i sposobu prezentacji treści poszczególnych dokumentów oraz fragmentów tego samego dokumentu, jak również całej dokumentacji.

- Kompletność dokumentu, rozumiana jako pełne, bez wyraźnych, ewidentnych braków przedstawienie omawianego problemu obejmujące całość z danego zakresu rozpatrywanego zagadnienia. Oznacza to w szczególności jednoznaczne i wyczerpujące przedstawienie wszystkich zagadnień w odniesieniu do Systemu

- Spójność i niesprzeczność dokumentu, rozumianych jako zapewnienie wzajemnej zgodności pomiędzy wszystkimi rodzajami informacji umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi we wszystkich przekazanych dokumentach oraz we fragmentach tego samego dokumentu.

- Dokumentacja musi być przekazana w formatach umożliwiających jej późniejszą edycję.

- W przypadku zmian w Systemie TALPA wynikających z instalacji nowych wersji na skutek naprawy Wad lub Usług modyfikacji, Wykonawca dokona aktualizacji dokumentacji Systemu

- Cała dokumentacja, o której mowa powyżej, podlegała będzie akceptacji Zamawiającego.

# SZCZEGÓŁOWE ZASADY REALIZACJI USŁUGI GWARANCYJNEJ

- Usługa gwarancyjna obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji Systemu  TALPA „Oprogramowanie do akwizycji danych i oceny dawek oraz wykonywania analiz statystycznych” błędy tj. uszkodzenia, wady i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu powstałych w związku z realizacją przez Wykonawcę usługi.

- W zakresie klasyfikacji błędów Systemu, ewidencji zgłoszeń, procedur odbioru, czasu realizacji zgłoszeń, naliczania kar umownych, odbioru usług mają zastosowanie odpowiednio zapisy dotyczące usługi utrzymania.