ZAPYTANIE OFERTOWE  z  dnia 29.03.2023 r.

na: Opracowanie projektu technicznego, dodatku do planu ruchu oraz wykonanie otworu wielkośrednicowego o średnicy minimalnej 700 mm w warunkach KWB Bełchatów.

- Informacje ogólne

      - Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa; Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice.

      - Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie otworu wiertniczego na terenie KWB Bełchatów. Odwierty zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

- Etap I - Przeprowadzenie odwiertu do głębokości 18 m (prace w Etapie I będą wykonane w terminie od 15.05.2023 – 15.06.2023) – schemat otworu wiertniczego przedstawia rysunek 1,

- Etap II - wykonanie likwidacji otworu wiertniczego (prace w Etapie II będą wykonane w terminie 19.06-30.06.2023)

Rys. 1 Schemat otworu wiertniczego

.

Lokalizacja otworu: Rejonie wyrobiska górniczego Pola Szczerców KWB Bełchatów – poziom VI otwór w pokładzie węgla.

Dla wymienionych prac Wykonawca opracuje odpowiednią dokumentację w formie: Projektu technicznego, Planu Ruchu i Dokumentacji Geologicznej. Wykonawca zapewni także wymaganą obsługę geodezyjną.

Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należy:

        - stosowanie się w całości do obowiązków określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, a także we wszystkich przepisach wykonawczych do wymienionej Ustawy,

        - prowadzenie prac zgodnie z Planem Ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” oraz zgodnie z innymi obowiązującymi w czasie realizacji robót przepisami,

        - zapewnienie pracownikom instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

        - zapewnienie pracownikom upoważnień do obsługi danego typu maszyn i urządzeń wydane przez KRZG.

        - wyposażenie pracowników w identyfikatory, których wzór określi Zamawiający,

        - prowadzenie udokumentowanych kontroli stanu technicznego i sposobu wykorzystywania obiektów, maszyn i urządzeń w postaci okresowych badań i przeglądów,

        - prowadzenie przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu przynajmniej raz podczas każdej zmiany roboczej, inspekcji obsadzonych stanowisk pracy wymienionych w Dokumencie Bezpieczeństwa Zamawiającego i ich dokumentowania w ustalony sposób oraz przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

        - ustalanie, jeśli zachodzi taka potrzeba, składu komisji odbioru w celu dopuszczenia urządzenia mechanicznego, niezbędnego do wykonywania prac objętych umową do ruchu oraz przekazywanie Zamawiającemu dokumentów z tym związanych,

        - w przypadku robót wiertniczych – opracowanie Projektu Geologiczno-
–Technicznego Otworu (PGTO) i przedkładanie go Zamawiającemu,

        - wykonywanie, w zależności od potrzeb, we własnym zakresie systematycznych pomiarów, w zakresie technologii i środowiska pracy,

        - zagospodarowanie ewentualnego nadmiaru mas ziemnych i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac,

        - dowożenie pracowników oraz materiałów na miejsce pracy własnymi środkami transportu.

Dodatkowo informujemy, że:

        - w przypadku realizacji projektu Hydrocoal przez podmioty zewnętrzne na terenie ZG KWB „Bełchatów” będziemy mieć do czynienia z powierzeniem czynności w ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”, o których mowa w Art. 121 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze dnia 9 czerwca 2011 r. wraz z późn. zmianami. W odniesieniu do pkt. 3 niniejszego Art. w KWB Bełchatów obowiązuje INST 15631/D „INSTRUKCJA DYREKTORA ODDZIAŁU JEDNOLITE ZASADY ZAWIERANIA I REJESTROWANIA UMÓW W ODDZIALE KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW”, która to w pkt. 3 określa zasady dotyczące wykonywania czynności przez kontrahenta w ruchu zakładu górniczego.

        - w przypadku kontrahenta, któremu powierzono czynności w ruchu Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów”, wymagania określone są w dokumencie: „Wymagania, sposób organizacji pracy i dodatkowe ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie czynności powierzonych w ruchu Zakładu Górniczego” .

        - Wykonawca zostanie dopuszczony do pracy na terenie Zakładu Górniczego KWB „Bełchatów” pod warunkiem spełnienia i przestrzegania zasad określonych w dokumencie pod nazwą: „Wymagania, sposób organizacji pracy i dodatkowe ustalenia zapewniające bezpieczne wykonywanie czynności powierzonych w ruchu Zakładu Górniczego”.

- Osoba do kontaktów z Wykonawcami:

-	mgr inż. Aleksander Wrana	tel. (032) 259 23 07, e-mail: awrana@gig.eu

-	mgr Piotr Hachuła tel. 32 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

IV.	Wymagania dotyczące Wykonawców oraz dokumenty wymagane wraz z ofertą:

- Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty składania ofert.

- Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

- Dokumenty które należy dołączyć do oferty:

a)	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty lub dokumentów rejestracyjnych firmy.

b)	Podpisane oświadczenie RODO

V.	Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1.	W trakcie oceny ofert Zamawiający kierować się będzie najniższą ceną brutto za wykonanie całego zamówienia. Za najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, z najniższą ceną brutto.

2.	Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie umowy.

VI.	Miejsce i termin składania ofert

- Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia 05.04.2023 r. do godz. 12.00.

- Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40-166 Katowice,

mail : phachula@gig.eu

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.

- Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.

- Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VII.	Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności:

- Termin wykonania zamówienia:

- Etap I - Przeprowadzenie odwiertu do głębokości 18 m w terminie od 15.05.2023 r. – 15.06.2023 r.

- Etap II - wykonanie likwidacji otworu wiertniczego w terminie 19.06. 2023 r.-30.06.2023 r.

- Warunki płatności - Zamawiający wymaga terminu płatności do 30 dni, który będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru, będącego zestawienia godzin pracy za dany miesiąc, zaakceptowanego przez obie strony.

VIII.	Załączniki:

      - Formularz oferty.

      - Informacja RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

__________________

pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

_____________________________________________

_____________________________________________

Adres: _______________________________

Nr tel.: _______________________________

Adres e-mail: _________________________

OFERTA

z dnia ____________

- Oferujemy: „Opracowanie projektu technicznego, dodatku do planu ruchu oraz wykonanie otworu wielkośrednicowego o średnicy minimalnej 700 mm w warunkach KWB Bełchatów” za cenę:

netto …....……… + VAT .......% ................................... =................................. zł brutto,

słownie: ……..…………………………………………………………………….,

2.	Oświadczenie Wykonawcy:

2.1	Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.

2.2	Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.

2.3	Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.

2.4	Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.

2.5	Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.

2.6.	W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.

_____________________________					____________________________

(miejscowość, data)							(podpis)

Załącznik 2 do Zapytania ofertowego dotyczący RODO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie projektu technicznego, dodatku do planu ruchu oraz wykonanie otworu wielkośrednicowego o średnicy minimalnej 700 mm w warunkach KWB Bełchatów.”

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

„Opracowanie projektu technicznego, dodatku do planu ruchu oraz wykonanie otworu wielkośrednicowego o średnicy minimalnej 700 mm w warunkach KWB Bełchatów.”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.